ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ  КАНЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 29 ноября 2017 года                                                                                            №   99

ст-ца Канеловская

Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  на территории Канеловского сельского поселения Староминского района» на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 31.08.2017года №602-ПРМ-АЧ, руководствуясь Уставом Канеловского сельского поселения и в целях оптимизации расходов бюджета поселения,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории Канеловского сельского поселения Староминского района» на 2018-2022 годы  согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории администрации сельского поселения Р.Ю.Склярову предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы в бюджете Канеловского сельского поселения  на 2018 год.

3. Специалисту 1 категории администрации Канеловского сельского поселения Л.А. Левченко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Канеловского сельского поселения Староминского района и обнародовать.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального обнародования.

Глава Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                                          Л.Г.Индыло

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Канеловского сельского поселения

Староминского района

от  29.11.2017г.№ 99

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА КАНЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018- 2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы Канеловского сельского поселения Староминского района  «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация Канеловского сельского поселения Староминского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Канеловского сельского поселения Староминского района, Совет Канеловского сельского поселения Староминского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Целевые индикаторы и показатели программы | повышение доли отремонтированных территорий общего пользования Канеловского сельского поселения; |
| Этапы и срок реализации программы | 2018-2022 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 200,0 тыс. рублей 2019 год – 200,0 тыс. рублей 2020 год – 100,0 тыс. рублей 2021 год – 100,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (бюджета Канеловского сельского поселения) составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 200,0 тыс. рублей 2019 год – 200,0 тыс. рублей 2020 год – 100,0 тыс. рублей 2021 год – 100,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей |

# 1.Характеристика текущего состояния благоустройства и прогноз развития общественных территорий Канеловского сельского поселения

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий массового пребывания населения для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности  в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Канеловского сельского поселения Староминского района  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских  поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы    (далее –Программа).

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и массового пребывания населения в программу  осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы Канеловского сельского  поселения Староминского района.

2) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования поселков поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году.

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Канеловского сельского поселения Староминского района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с таблицей №1 к программе.

Таблица № 1

| №п/п | Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Площадь земельного участка кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство дворовой территории | 1432.0 |
| 2 | Благоустройство территории парка ст. Канеловской | 46290,0 |

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселков поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселков поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки  и этапы ее реализации.

Программа  разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  программ,  утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года        №169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования  современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2022 годы,

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Основной целью программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселков поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселков  Канеловского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования.

Ожидаемым  конечным  результатом  программы  является  достижение

высокого уровня комфортности благоустроенных территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

Строк реализации Программы 2018-2022 годы.

Этапы не предусмотрены.

Муниципальная программа предусматривает реализацию основного мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен  ремонт общественных территорий в соответствии установленными требованиями постановления администрации Канеловского сельского поселения Староминского района

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) программы  отражены в таблице № 2.

Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Канеловского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Канеловского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель - повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Задача - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие №1 Муниципальной программы Канеловского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Целевой показатель: разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |

3. Перечень и краткое описание  мероприятий Программы.

В ходе реализации программы  предусматриваются следующие мероприятия:

- благоустройство территорий общего пользования поселков  Канеловского сельского поселения.

Внешний облик Канеловского  сельского поселения Староминского района, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

Таблица №3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.р.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие №1Формирование современной городской среды на 2018-2022г.г. | всего |  | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600.00 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | - | Благоустройство общественной территории | администрация Канеловского с/п |
|  |  | краевой бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие № 1.1 | всего |  | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  | Благоустройство общественной территории | администрация Канеловского с/п |
|  |  | местный бюджет |  | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 | всего |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественной территории | администрация Канеловского с/п |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 600.0 тыс. рублей, в том числе:                                                                         Таблица № 4

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2018 | 200.0 | - | - | 200.0 |  |  |
| 2019 | 200.00 | - | - | 200.00 | - |  |
| 2020 | 100.00 | - | - | 100.00 | - |  |
| 2021 | 100.00 | - | - | 100.00 | - |  |
| 2022 | -- | - |  |  |  |  |

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

# 5.Методика оценки социально-экономической эффективности программ

Реализация запланированных мероприятий на 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится   администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района (далее - администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Канеловского поселения.

Администрация  осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель - администрация Канеловского сельского поселения Староминского района,  предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- произвести благоустройство территории парка ст. Канеловской;

- произвести благоустройство дворовой территории;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли  территорий массового пребывания населения, приведенных в нормативное состояние до 60,1 процентов от общего количества данных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- - повышение социальной и экономической привлекательности Канеловского сельского  поселения Староминского района.

Оценка Программ проводится администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района  ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Канеловского сельского поселения Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Канеловского сельского поселения Староминского района утвержденного Постановление администрации Канеловского сельского поселения Староминского района от  03апреля 2017 года № 25 (далее Порядок).

По результатам указанной оценки администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность Программы - при 9,0 >=R = 10;

2) достаточная эффективность Программы - при 8,9 >= R >= 6;

3) низкая эффективность Программы - при 5,9 >= R >= 4;

4) неэффективная реализация Программы при R < 3,9.

1.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формул: R= SUM (Yi x Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-ro критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная Программе по i-му критерию.

6. Механизм реализации муниципальной программы Канеловского сельского поселения Староминского района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы и контроль за ее выполнением.

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – администрацией Канеловского сельского поселения Староминского района в лице специалистов администрации Канеловского сельского поселения Староминского района, которые выполняют следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации программы;

анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов в соответствии с решением Совета Канеловского сельского поселения Староминского района о бюджете на очередной финансовый год.

Общее руководство и координацию исполнения программы осуществляет  глава администрации Канеловского сельского поселения Староминского района.

7. Ожидаемые конечные результаты  программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы общественных территорий Канеловского сельского поселения Староминского района.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность сельского поселения.

Специалист 2 категории администрации

Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                                  Т.М.Пряморуков